|  | Innovatsiyalarni qo'llab quvvatlash va tijoratlashtirish markazi |
| --- | --- |

# Oylik hisobot

Davr: 2026-06-01 — 2026-06-30

Yaratildi: 2026-06-14 23:08

## Umumiy ko'rsatkichlar

| Ko'rsatkich | Qiymat |
| --- | --- |
| Jami vazifalar | 18 |
| Davrda yaratilgan | 18 |
| Davrda bajarilgan | 10 |
| Kechikkan | 2 |

## Holatlar bo'yicha

| Holat | Soni |
| --- | --- |
| Yangi | 2 |
| Jarayonda | 5 |
| Tekshiruvda | 0 |
| Bajarildi | 10 |
| Qaytarildi | 1 |
| To'xtatib turish | 0 |

## Bo'limlar bo'yicha

| Bo'lim | Jami | Bajarilgan | Foiz |
| --- | --- | --- | --- |
| Bo'yash | 0 | 0 | 0% |
| Dasturlash | 4 | 3 | 75% |
| Elektronika | 2 | 1 | 50% |
| Konstruktor | 2 | 2 | 100% |
| Ustaxona | 1 | 0 | 0% |

## Loyihalar

### industry 4.0 mini

| Holat | Faol |
| --- | --- |
| Muddat | — |
| Bajarilgan vazifalar | 1/5 (20%) |
| Joriy jarayon | Muddat belgilanmagan |

| # | Vazifa | Mas'ul | Muddat | Holat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentlarni kanver qismni yig'ish | DIYORBEK KHOJAYOROV | — | Jarayonda |
| 2 | Stent karkazni yig'ish | Orifjon Siddikov | — | Jarayonda |
| 3 | Elektron va hardware qismlarni ro'yxatni shakillantirish | Inoyatulla Rajabboyev | — | Bajarildi |
| 4 | Yon panel elementlarni joylashish konstruksiyasi chizish | Sardor Shomirzayev | — | Yangi |
| 5 | Stent yon panel elektron kampanetlari 3d konstruksiyasini modellashtirish | Rustam Musurmonov | — | Yangi |

### BYD

| Holat | Faol |
| --- | --- |
| Muddat | 30.06.2026 |
| Bajarilgan vazifalar | 0/1 (0%) |
| Joriy jarayon | Orqada qolmoqda — 0 kun qoldi (vaqt 100%, bajarildi 0%) |

| # | Vazifa | Mas'ul | Muddat | Holat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYD avtamobilni ko'zdan kechirish | Inoyatulla Rajabboyev | 15.06.2026 17:00 | Jarayonda |